## Slide 1
어플리케이션
테스트 수행

## Slide 2
테스트 수행 시험 결과
테스트 ID | 테스트 시나리오명 | 테스트 케이스 ID | 테스트 케이스명 | 결과
LOGTS-00-01 | 로그인 | LOGTS-00-01-01 | 아이디, 비밀번호 입력 후 login 버튼 클릭 | pass
LOGTS-00-02 | 회원가입 | LOGTS-00-02-01 | 학생 회원가입 클릭 | pass
 |  | LOGTS-00-02-02 | 선생님 회원가입 클릭 | pass
LOGTS-00-03 | 아이디 찾기 | LOGTS-00-03-01 | 아이디 찾기 클릭 | pass
LOGTS-00-04 | 비밀번호 찾기 | LOGTS-00-04-01 | 비밀번호 찾기 클릭 | pass
LOGTS-00-05 | 회원정보 수정 | LOGTS-00-05-01 | 변경할 회원정보 입력후 클릭 | pass
LOGTS-00-06 | 회원 탈퇴 | LOGTS-00-06-01 | 회원 탈퇴 클릭 | pass

## Slide 3
테스트 수행 시험 결과
테스트 케이스 ID | 테스트 담당자 | 테스트 계획일 | 테스트 실시일 | 결함 유형 | 결함 상태 | 결함 내용
LOGTS-00-01-01 | 홍기완 | 22.12.21 | 22.12.21 |  | close | 
LOGTS-00-02-01 | 홍기완 | 22.12.20 | 22.12.20 | 개발 | close | 유효성 검사
LOGTS-00-02-02 |  | 22.12.20 | 22.12.20 | 개발 | close | 유효성 검사
LOGTS-00-03-01 | 홍기완 | 22.12.22 | 22.12.22 |  | close | 
LOGTS-00-04-01 | 홍기완 | 22.12.23 | 22.12.23 |  | close | 
LOGTS-00-05-01 | 임해원 | 22.12.30 | 22.12.30 | 개발 | close | 유효성 검사
LOGTS-00-06-01 | 임해원 | 23.01.04 | 23.01.04 | 개발 | close | 

## Slide 4
테스트 결함 조치 여부
테스트 케이스 ID | 테스트 담당자 | 합격 여부 | 개선방안 | 담당자 | 조치여부
LOGTS-00-01-01 | 홍기완 | pass | - | 임해원 | 종료
LOGTS-00-02-01 | 홍기완 | pass | 유효성 검사 수정 | 임해원 | 완료
LOGTS-00-02-02 |  | pass | 유효성 검사 수정 | 임해원 | 완료
LOGTS-00-03-01 | 홍기완 | pass | - | 임해원 | 종료
LOGTS-00-04-01 | 홍기완 | pass | - | 임해원 | 종료
LOGTS-00-05-01 | 임해원 | pass | 유효성 검사 수정 | 홍기완 | 완료
LOGTS-00-06-01 | 임해원 | pass | - | 홍기완 | 종료